附件2

2024年通化市困难重度残疾人家庭无障碍改造任务分配表

| 地区 | 任务数（个） | 资金数（万元） | 3-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东昌区 | 540 | 43.2 | 出台方案、摸底筛查 | 申请资金、采购物资 | 10% | 40% | 70% | 100% |
| 二道江区 | 235 | 18.8 |  |  | 10% | 40% | 70% | 100% |
| 通化县 | 100 | 9 |  |  | 10% | 40% | 70% | 100% |
| 集安市 | 139 | 16 |  |  | 10% | 40% | 70% | 100% |
| 柳河县 | 200 | 16 |  |  | 10% | 40% | 70% | 100% |
| 辉南县 | 200 | 16 |  |  | 10% | 40% | 70% | 100% |